СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

ЧАСТЬ II ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ЧАСТЬ III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЧАСТЬ IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

ЧАСТЬ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

На Официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в рамках 223-ФЗ будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, все изменения документации об аукционе в случае возникновения таковых, а также извещение об отмене электронного аукциона, в случае принятия Заказчиком решения об отмене электронного аукциона.

Заявку на участие в аукционе могут подать любые участники размещения заказа, аккредитованные на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона. Для осуществления аккредитации участник размещения заказа должен обратиться к Оператору электронной площадки, указанной в Информационной карте аукциона.

РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Правовое регулирование

1.1.1. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с положениями о закупке ФГУП  "Кировское ПрОП" Минтруда России, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных нужд, а также установленными оператором площадки регламентами.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или установленными оператором площадки регламентами, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2.	Заказчик

1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит электронный аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3.	Предмет аукциона. Начальная (максимальная) цена контракта. Место и сроки  выполнения работ

1.3.1. Заказчик выбирает Исполнителя работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об аукционе, в том числе в проекте контракта (Часть II).

1.3.2. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении контракта по итогам проведения электронного аукциона.

1.3.3. Победитель электронного аукциона должен выполнить работы по адресам и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

1.4.	Правоспособность и требования к Участникам размещения заказа

1.4.1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, если иное не указано в Информационной карте аукциона, получившие аккредитацию на электронной площадке, срок истечения которой составляет более трех месяцев, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, указанный в Информационной карте аукциона.

1.4.2. Обязательные требования к участникам размещения заказа.

1.4.2.1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона:

а)	наличие допуска саморегулируемых организаций на выполнение работ, являющихся предметом электронного аукциона, в том случае, если данный допуск предусмотрен для данного вида работ;

б)	соответствие предмету аукциона видов деятельности Участника

в)	соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте аукциона.

1.4.2.2. Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.4.2.3. Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе

1.4.2.4. Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по состоянию на 1 июля 2013 года.

1.4.2.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

1.4.3.	При размещении заказа путем проведения электронного аукциона Заказчик   вправе установить дополнительные требования к Участникам размещения заказа, которые указаны  в Информационной карте аукциона:

1.5.	Источник финансирования и порядок оплаты контракта

1.5.1. Финансирование по контракту, заключенному по результатам электронного аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном проектом контракта (Часть II) и Информационной картой аукциона.

1.6.	Расходы на участие в аукционе

1.6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

1.7.	Привлечение соисполнителей

1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету аукциона привлечь субпоставщиков (субподрядчиков/соисполнителей) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.

СТАТЬЯ 2.ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1.	Содержание документации об аукционе

2.1.1.	Документация об аукционе включает в себя следующие Разделы, а также  изменения,  выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Статьи:

Часть I	Открытый аукцион

Раздел 1.1 Приглашение к участию в аукционе

Раздел 1.2 Общие условия проведения аукциона

Раздел 1.3 Информационная карта аукциона

Часть II  Проект контракта

Часть III  Техническое задание

Часть IV  Приложение

Часть V.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Участник размещения заказа изучает документацию об аукционе, включая изменения, разъяснения к документации об аукционе.

В случае неполного предоставления информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в электронном аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в электронном аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2.	Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Комиссии, Оператора электронной площадки с Участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

2.3.	Изменения документации об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются на Официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в рамках 223-ФЗ  Заказчиком, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.	Изменения извещения о проведении открытого аукциона

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, в электронной форме, такие изменения размещаются на Официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в рамках 223-ФЗ Заказчиком.

2.5.	Отказ от проведения аукциона

2.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 5 (Пяти) дней до момента окончания подачи заявок.

2.5.2. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается на Официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в рамках 223-ФЗ Заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в электронной форме.

СТАТЬЯ 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1.Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

3.1.2.Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых Разделов на русский язык.

3.1.3	Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в электронном аукционе может привести к неправильному пониманию Комиссией представленных документов, в связи, с чем такой Участник размещения заказа может быть не допущен к участию в аукционе в электронной форме.

3.2.	Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе

3.2.1.	Для участия в электронном аукционе Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.

3.2.2. Заявка состоит из двух частей и содержит сведения и документы, указанные в п.п. 3.2.3. и 3.2.4. настоящей Статьи документации об аукционе.

3.2.3. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3.2.4.	Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а)	фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б)	полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в)	справка ИФНС об отсутствии задолженности у Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за предшествующий календарный год;

г)	копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д)	решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о наличии такого решения о совершении крупной сделки установлено Российской
Федерацией, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе или заверенные копии таких документов (свидетельства, выданные саморегулируемой организацией о допуске к отдельным видам работ, являющихся предметом электронного аукциона.)

3.2.5.	Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе в электронной форме.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения  контракта.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

При описании условий и предложений Участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.	Предложения Участников аукциона по цене контракта

3.3.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, в электронной форме заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в подпункте 1.3.2. Статьи 1. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить  контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

Участник аукциона делает предложение по цене контракта непосредственно во время процедуры аукциона в форме и в порядке, которые определены процедурой проведения электронного аукциона.

Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте аукциона.

Расходы Участника аукциона, не включенные в цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

Предложение о цене контракта указывается Участником аукциона в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для расчетов с Поставщиками  (Подрядчиками/Исполнителями) применяется официальный  курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой аукциона.

3.4.	Требования к описанию подлежащих выполнению работ

3.4.1.Описание подлежащих выполнению работ, производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.4.2. Наименования и количество (объем), выполняемых работ  указанных в Техническом задании (Часть III) и в заявке Участника размещения заказа должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к поставке Участником размещения  заказа, Техническому заданию (Часть III), заявка на участие в аукционе признается несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске.

СТАТЬЯ 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1.	Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме.

4.1.2.	Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться электронный аукцион до окончания срока подачи заявок, указанном в Информационной карте аукциона.

Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, в соответствии с подпунктом 3.2.2. Статьи 3. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны ЭЦП уполномоченного представителя участника  размещения заказа.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присваивает ей порядковый номер и направляет подтверждение о получении указанной заявки  в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с указанием присвоенного ей порядкового номера.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случаях:

а) предоставления заявки на участие в аукционе в электронной форме участником размещения заказа, не соответствующему требованию, указанному в подпункте 1.4.1 Статьи 1 документации об аукционе;

б) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии,  что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае указанному участнику возвращаются все поданные им заявки в отношении предмета настоящего аукциона.

в) получения заявки на участие в аукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок, указанным в Информационной карте аукциона.

4.1.3. Заказчик может продлить срок подачи заявок на участие в аукционе, внеся изменение в документацию об аукционе.В этом случае все права и обязательства Заказчика, Комиссии, Оператора электронной площадки и Участников размещения заказа, связанные с первоначальным сроком подачи, в дальнейшем будут увязываться с продленным сроком получения заявок на участие в аукционе.

4.2.	Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.3.	Обеспечение заявки на участие в аукционе

4.3.1. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией.

4.3.2. Направление участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.3.3.	При аккредитации каждому участнику размещения заказа оператором электронной площадки в рамках специального счета оператора электронной площадки, открытого в кредитной организации (Банк), открывается лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, проводимых на данной электронной площадке.

4.3.4. Участник размещения заказа перечисляет денежные средства безналичным банковским переводом на специальный счет оператора электронной площадки, которые в течение одного рабочего дня зачисляются на лицевой счет участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах. Сумма перечисляемых денежных средств не ограничивается и равнозначно используется в части обеспечения в различных аукционах.

4.3.5. В момент подачи участником размещения заказа заявки на участие в электронном аукционе денежные средства на счете блокируются в указанном в Информационной карте размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Понятие «блокируются» означает, что денежные средства переводятся на блокировочный счет участника размещения заказ в рамках его лицевого счета. На время блокирования денежных средств ими нельзя воспользоваться для участия в другом аукционе или снять.

4.3.6. Блокирование денежных средств на счете оператором электронной площадки прекращается:

- в случае отзыва участником размещения заказа своей заявки на участие в электронном аукционе. При этом в течение одного рабочего дня с момента поступления уведомления об отзыве денежные средства поступают обратно на лицевой счет участника размещения заказа;

- в случае опубликования государственным заказчиком на электронной площадке извещения об отказе в проведении электронного аукциона. При этом в течение одного рабочего дня с момента размещения на электронной площадке извещения об отказе от проведения аукциона денежные средства поступают обратно на лицевой счет участника размещения заказа;

- в случае принятия решения об отказе в допуске к участию в электронном аукционе участника  размещения заказа в результате рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. При этом в течение одного рабочего дня с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок денежные средства поступают обратно на лицевой счет участника размещения заказа;

- в случае если участник размещения заказа подал заявку на участие в электронном аукционе, но не принял участия в аукционе. При этом в течение одного рабочего дня с момента размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона денежные средства поступают обратно на лицевой счет участника размещения заказа;

- в случае принятия решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе в результате рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. При этом в течение одного рабочего дня с момента размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона денежные средства поступают обратно на лицевой счет участника размещения заказа;

- в случае заключения  контракта в течение одного рабочего дня со дня заключения контракта денежные средства поступают обратно на лицевой счет всем участникам аукциона, не заключившим контракт по результатам проведения аукциона. При этом со счета участника размещения заказа, с которым заключается контракт списываются денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе;

- в случае если любой участник аукциона в электронной форме, за исключением участников аукциона в электронной форме, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме, направил уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе оператору электронной площадки, с момента опубликования протокола подведения  итогов аукциона. При этом в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе денежные средства поступают обратно на лицевой счет участника размещения заказа

4.3.7. Прекращение блокирования денежных средств на счете оператором электронной площадки не ведущее к возврату таких денежных средств на счет участника:

- в случае если в течение одного квартала заказчиками (одним или разными) три раза было принято решение об отклонении в отношении вторых частей заявки одного и того же участника размещения заказа (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе). Такое блокирование прекращается по истечении тридцати дней с момента принятия такого решения. При этом денежные средства не возвращаются участнику размещения заказа, а перечисляются на счет Заказчика, который по счету третьим отклонил заявку данного участника размещения заказа.

- в случае если участник электронного аукциона признан уклонившимся от заключения  контракта. Такое блокирование прекращается в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков. При этом денежные средства не возвращаются участнику аукциона, а перечисляются на счет Заказчика. Также со счета указанного участника аукциона списываются денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе.

СТАТЬЯ 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

5.1.	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении работ  на выполнение которых размещается заказ.

5.1.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, Комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в электронном аукционе в случае:

- непредставления сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.3. Статьи 3 или предоставления недостоверных сведений;

- несоответствия сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.3. Статьи 3 требованиям документации об аукционе.

5.1.5.	Комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол направляется Заказчиком Оператору электронной площадки в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и размещается на электронной площадке.

5.1.6.	Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях в течение одного часа с момента поступления Оператору электронной площадки (размещения на сайте) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.2.	Процедура проведения аукциона в электронной форме.

5.2.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в Информационной карте аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного подпунктом 5.2.15. настоящей Статьи, начальной (максимальной) цены контракта, в Информационной карте аукциона.

5.2.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в Информационной карте аукциона

5.2.6.	При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене   контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах  «шага аукциона».

5.2.7. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 5.2.8. настоящей Статьи.

5.2.8. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

а) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

б) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

в) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.9.	От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения  срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с подпунктом 5.2.10. настоящей Статьи.

5.2.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами а)- в) подпункта 5.2.8. настоящей Статьи.

5.2.12. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.13. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.14. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.15. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются  адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.16. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки направляет заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданные такими участниками аукциона,  а также документы указанных участников, и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.17. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 5.2.7. настоящей Статьи, аукцион признается  несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся.  В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона,  начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.18.	Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке, указанного в подпункте 5.2.15. настоящей Статьи протокола, вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.19.	Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим Разделом, независимо от времени окончания аукциона.

СТАТЬЯ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1.	Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также документы направленные Заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Комиссией на основании результатов  рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей Статьей. Для принятия указанного решения Комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных до момента принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе.

6.1.4.	В случае, если не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных подпунктом 3.2.4. Статьи 3, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 1.4.2., 1.4.3. Статьи 1.

6.1.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения подтверждающие соответствие Участника размещения заказа обязательным требованиям, указанным в подпункте 1.4.2., 1.4.3. Статьи 1.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с подпунктом 3.2.4. Статьи 3, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за предшествующий календарный год.

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном аукционе указанным требованиям  комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания  рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона.

6.1.9.	В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке, указанного в подпунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящей Статьи протокола, оператор электронной  площадки  направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12.	В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в подпункте 6.1.10. настоящей Статьи протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с подпунктами 7.1.3 - 7.1.8 Статьи 7. При этом контракт заключается  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения  контракта.

6.2.	Признание аукциона несостоявшимся

6.2.1. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в случае, если:

а) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка;

б) на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

в) ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта;

г) на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе;

д) если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого - аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта.

6.2.2. Информация о признании аукциона несостоявшимся в соответствии с пп. а)- д) подпункта 6.2.1. настоящей Статьи заносится в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, протокол аукциона или протокол подведения итогов аукциона.

СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Срок и порядок заключения контракта

7.1.1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем электронного аукциона. Договор может быть заключен не позднее  30 дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола подведения итогов электронного аукциона.

7.1.2. В случае если победитель электронного аукциона в срок, указанный в извещении о проведении электронного аукциона, не представил ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России подписанный договор, победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

7.1.3. Договор заключается с учетом требований и на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона, по цене, предложенной победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения договора.

7.1.4. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем электронного аукциона.

7.2.	Условия заключения контракта

7.2.1.	Заказчик обязан отказать в праве на заключение контракта, если после окончания процедуры проведения аукциона Заказчиком в отношении Участников аукциона будут установлены следующие факты:

а) предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, представленной Участником аукциона, признанным Победителем  аукциона, или Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, или единственным Участником аукциона;

б) проведения ликвидации Участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

в) приостановление деятельности Участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя, признанного Победителем аукциона, или Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, или единственного Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д)	наличия у Участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по состоянию на 01 июля 2013 года.

7.2.2.	В случае, если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта в соответствии с подпунктом 7.1.16. настоящей Статьи, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении  Победителя  аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с Участником аукциона, который предложил такую же, как и Победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных Победителем аукциона условий. Заказчик также обязан заключить контракт с указанным Участником аукциона, при отказе от заключения контракта с Победителем аукциона в случаях, предусмотренных подпунктом 7.3.1. настоящей Статьи. При этом заключение контракта для Участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Контракт заключается между Заказчиком и Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, в соответствии с порядком указанным в подпунктах 7.1.1. и 7.1.2. настоящей Статьи, по цене предложенной таким Участником аукциона.

При непредставлении Заказчику Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный подпунктом 7.1.4. настоящей Статьи, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

7.2.3. В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении Победителя аукциона от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения  контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником аукциона условий.

7.2.4. В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, Заказчик принимает решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.2.5.	В случае, если единственная заявка, поданная по окончании срока подачи заявок соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение четырех дней со дня рассмотрения второй части заявки на участие в аукционе направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Заказчиком. При этом контракт заключается с учетом положений подпункта 7.1.1. настоящей Статьи, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в подпункте 1.3.2. Статьи 1 или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола аукциона о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта.

7.2.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан Участником аукциона, Заказчик,  в течение четырех дней со дня рассмотрения второй части заявки на участие в аукционе направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Заказчиком. При этом контракт заключается с учетом положений подпункта 7.1.1. настоящей Статьи, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в подпункте 1.3.2. Статьи 1 или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения- заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта.

7.2.7.	Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта.

7.2.8. В случае расторжения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участниками аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, иными участниками аукциона, не отозвавшими заявки на участие в аукционе к моменту направления такому участнику аукциона проекта контракта. Контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.1. настоящей Статьи и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| 2 | Официальный сайт Российской Федерации | www.zakupki.gov.ru в рамках 223-ФЗ |
| 3 | Адрес электронной площадки в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион | http://www.utp.sberbank-ast.ru |
| 4 | Наименование Заказчика | Федеральное государственное унитарное предприятие "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 5 | Место нахождения Заказчика | 610025, г. Киров, ул. Мельничная, д. 32. |
| 6 | Почтовый адрес Заказчика | 610025, г. Киров, ул. Мельничная, д. 32. |
| 7 | Адрес электронной почты Заказчика | prop@ortoped.kirov.ru |
| 8 | Контактные телефоны Заказчика | (8332) 37-22-49 директор – Злобин Алексей Павлович, экономист по сбыту – Шаромова Юлия Владиславовна |
| 9 | Вид и предмет аукциона, предмет контракта. | Открытый аукцион в электронной форме Предмет контракта: Право заключения договора генерального подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г. Кирове» |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта | 35 851 940 рублей |
| 11 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) | Цена договора включает следующие работы и затраты: - основные объекты строительства, предусмотренные проектной документацией; - наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения; - благоустройство и озеленение территории; - прочие работы и затраты; - приобретение оборудования - пусконаладочные работы; - все затраты, издержки, связанные с исполнением договора, все налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые на территории Российской Федерации при исполнении договора, в том числе налог на добавленную стоимость. Обоснование начальной (максимальной) цены договора подтверждается сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе проектно-сметной документации (Приложение №2 к части III Документации об электронном аукционе). |
| 12 | Место и сроки выполнения работ | Срок оказания услуг: Подрядчик обязан приступить к работам с момента передачи ему разрешения на строительство(заключения договора), но не позднее 30 дней с момента заключения договора. Срок выполнения работ – 31 декабря 2017 г. Место оказания услуг: 610025, г. Киров, ул. Мельничная, д. 32. |
| 13 | Требования к Участникам размещения заказа | 1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, срок истечения которой составляет более трех месяцев. 2. Соответствие участников требованиям Федерального закона от 29.12.2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в том числе части 1.1. статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации): наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 3. Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 4. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе. 5. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на 01 июля 2013 года. 6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 14 | Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе | 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (готовится по форме «Анкета участника размещения заказа», представленной в Части 3 настоящей документации); - полученную не ранее чем за шесть месяцев до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; - справку ИФНС об отсутствии задолженности у Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за предшествующий календарный год; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о наличии такого решения о совершении крупной сделки установлено Российской Федерацией, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой. 2. Документы или заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: - документы (оригинал платежного поручения или надлежаще заверенная копия), подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, установлено Информационной картой аукциона; -документы или заверенные копии документов, подтверждающие соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего аукциона (заверенные копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство); |
| 15 | Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе | Форма 1. «Опись документов»: В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов, которые должны представить все участники размещения заказа. Другие документы прикладываются участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию. Требовать от участников аукциона иные документы, за исключением документов предусмотренных в данной форме не допускается. Форма 2. «Заявка на участие в аукционе»: Заявка на участие в аукционе это основной документ, которым участники размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных государственным заказчиком. Форма 3. «Анкета участника размещения заказа». Все пункты, указанные в этих формах, являются обязательными для заполнения всеми участниками размещения заказа. |
| 16 | Привлечение соисполнителей | Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению договора субподрядные организации. При этом отношения Заказчика с Подрядчиком и его субподрядчиками определяются действующим законодательством Российской Федерации. |
| 17 | Источник финансирования заказа | За счет собственных средств |
| 18 | Валюта контракта | Российский рубль |
| 19 | Требования к выполняемым работам | Работы по строительству объекта должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией (часть III Документации об аукционе), сметной документацией (Приложение №2 к части III «Документации об аукционе), строительными нормами и правилами (СНиП), межгосударственными стандартами (ГОСТ), техническими регламентами, сводами правил. Организация и выполнение работ, являющихся предметом контакта должна осуществляться при соблюдении требований, предусмотренных СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»; ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства. Соответствие выполняемых работ потребностям Заказчика определяется документами: - комплектом рабочих чертежей на строительство объекта с подписями лиц, ответственных за строительный контроль; - сертификатами, техническими паспорта и другими документами, удостоверяющие качество материалов, конструкций, применяемых при производстве работ; - актами промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; - актами освидетельствования скрытых работ, и другой документацией, предусмотренной строительными нормами и правилами. |
| 20 | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа. |
| 21 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе | 20.08.2013 до 00 часов 00 минут по московскому времени. |
| 22 | Обеспечение заявки на участие в аукционе | 5 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме 1 792 597 (Один миллион семьсот девяносто две тысячи пятьсот девяносто семь) рубей 00 коп |
| 23 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | 20.08.2013 г. до 16.00 по московскому времени |
| 24 | Дата проведения аукциона | 21.08.2013 г. 08.00 по московскому времени |
| 25 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («Шаг аукциона») | «Шаг аукциона» устанавливается от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в п. 4 Информационной карты, что составляет от 179 259 (Ста семидесяти девяти тысяч двухсот пятидесяти девяти) рублей 70 копеек до 1 792 597 (Одного миллиона семисот девяноста двух тысяч пятисот девяноста семи) рублей 00 коп |
| 26 | Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов | Не предоставляются |
| 27 | Особенности участия субъектов малого предпринимательства при размещении заказа | Не предусмотрены |
| 28 | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | 5 лет гарантии |
| 29 | Срок подписания договора с победителем аукциона | Не позднее 30 (тридцати) дней со дня размещения на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru/ протокола проведения аукциона. |

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ  КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № _________

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекте «Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по улице Мельничная, 32 в г.Кирове»

г. Киров		                        	                                                    		«____»_________2013 год

ФГУП «Кировское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России, в лице директора Злобина А.П., действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________ в лице _______________________________, действующего на основании _____________, далее именуемое «Генподрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет Договора.

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные, пуско-наладочные и прочие работы, необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г. Кирове» (далее – Объект), в соответствии с условиями Договора и полученной от Заказчика проектно-сметной документацией (далее – ПСД), согласованной и утвержденной в установленном порядке, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Генподрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

1.2. Генподрядчик обязан собственными и (или) привлеченными силами, с применением собственного либо арендуемого вспомогательного оборудования, машин, механизмов, инвентаря и собственных материалов выполнить весь комплекс работ, необходимый для сооружения и ввода в эксплуатацию Объекта, а именно:

- выполнение комплекса строительно-монтажных работ, предусмотренных ПСД;

- приобретение и доставку до места производства работ, разгрузку и складирование материально-технических ресурсов (оборудования и материалов, в том числе конструкций и деталей, строительных изделий), необходимых в соответствии с ПСД для строительства Объекта (далее - МТР);

- создание на Объекте временных мест складирования МТР и их охрану до окончания работ;

- организацию строительной площадки на месте проведения работ с необходимыми временными зданиями и сооружениями, в соответствии с согласованным и утвержденным в установленном порядке проектом организации строительства;

- подключение инженерных систем и оборудования к действующим сетям и коммуникациям в объемах, определенных ПСД, включая получение необходимых согласований;

- проведение пуско-наладочных работ, испытаний, индивидуального и комплексного опробования, тестирования, замеров параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, правил безопасности и правил эксплуатации, санитарных правил и норм;

- вывоз по окончании работ с территории Объекта имущества Генподрядчика, находившегося на Объекте для целей реализации Договора;

- вывоз с территории Объекта грунта, выемка которого будет производиться в ходе выполнения земляных работ;

- вывоз с территории Объекта строительного мусора, образующегося в ходе производства работ.

1.3. Содержание работ, конкретные виды работ определяются ПСД (под которой в Договоре понимается комплекс необходимых для осуществления строительства документов (проект, рабочая документация и смета), составленный в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами и правилами).

1.4. Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ принятым, после подписания Акта приемки объекта капитального строительства.

- Стоимость работ по Договору.

2.1. Стоимость работ по Договору составляет_________________ в том числе НДС______________ (в процессе проведения аукциона было зафиксировано понижение на ____ % от начальной (максимальной) цены).

Стоимость работ по договору, включает в себя стоимость всех видов работ согласно пункту 1.2 Договора (в том числе стоимость материалов и оборудования, а также расходов по их доставке до места проведения работ), а также затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством РФ в ходе исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору.

2.1.1. Стороны пришли к соглашению о поэтапной оплате по данному договору, по факту сдачи отдельных видов работ и подписания Акта приемки работ. Стоимость и объем работ на 2013 год будут определяться в дополнительном соглашении, заключаемым в течение 30 дней с момента заключения данного контракта. Стоимость и объем работ на следующие периоды будет определяться в первом квартале ежегодно в соответствии с финансовыми возможностями Заказчика и оформляться дополнительным соглашением к данному Контракту.

2.2. Если в процессе исполнения Договора возникнет необходимость в дополнительных работах, не предусмотренных ПСД, Стороны согласуют их стоимость, порядок выполнения и оплаты путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

2.3. Стоимость работ в соответствии с дополнительным соглашением определяется с индексацией сметной стоимости работ на дату заключения дополнительного соглашения с учетом процентного понижения от начальной максимальной цены, и изменению в большую сторону не подлежит.

- Порядок и условия платежей.

3.1. Оплата работ, выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, указанный в Договоре. Заказчик вправе профинансировать строительство в более ранние сроки, а Генподрядчик обязан не препятствовать данному факту и обязуется закончить работы в минимальные разумные сроки с момента предложения о заключении последнего дополнительного соглашения, но не более 9 месяцев

3.2. Оплата фактически выполненного Генподрядчиком объема работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счета на оплату и подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика следующих документов:

- Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.3. Счет - фактуры выставляются в соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством.

3.4. До окончательного выполнения всего объема работ по договору, Заказчик вправе при осуществлении оплаты в соответствии с п. 3.2.2 Договора производить гарантийные удержания в размере 10 % (десять процентов) от стоимости выполненных работ, оплата которых осуществляется в следующем порядке:

– после выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

- Сроки выполнения работ.

4.1. Генподрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 30 дней с момента передачи Генподрядчику разрешения на строительство.

4.1.1. Срок выполнения и сдачи всего объема работ  Генподрядчиком  «31» декабря 2017 г.

4.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются Календарным графиком производства работ, который составляется Генподрядчиком в течение 14 календарных дней с момента подписания Договора с соблюдением сроков выполнения работ, указанных в пункте 4.1 Договора, и утверждается Заказчиком.

4.3. Датой окончания работ Генподрядчика по Объекту будет считаться дата подписания уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика Акта приемки объекта капитального строительства.

5.Выполнение строительно-монтажных работ.

5.1. Организация строительно-монтажных работ.

5.1.1. Для выполнения работ по Договору Заказчик передает Генподрядчику по актам приема-передачи:

- земельный участок, отведенный для целей строительства Объекта, по акту передачи строительной площадки;

- рабочую документацию с допуском «В производство работ»;

5.1.2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Заказчик назначит на Объекте своих уполномоченных представителей, которые от имени Заказчика, в пределах их полномочий, будут осуществлять строительный контроль за строительством Объекта. В обязанности уполномоченных представителей входит проверка в процессе строительства соответствия выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, используемых материалов и оборудования проектным решениям, технологии и качества строительно-монтажных работ, положениям действующим в РФ нормативным документам в области строительства, а также контроль за прочими работами Генподрядчика, предусмотренными Договором.

Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа в течение всего периода действия Договора ко всем частям строительно-монтажных работ, при этом их действия должны обеспечивать невмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

5.1.3. На Объекте Генподрядчика будут представлять уполномоченные представители, которые от имени Генподрядчика будут выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение строительно-монтажных работ в пределах своих полномочий. Состав представителей Генподрядчика, уполномоченных на совершение от имени Генподрядчика юридических действий, сообщается Заказчику, с указанием полномочий, возложенных на каждого из представителей.

5.1.4. Заказчик своими силами или силами привлеченной им организации осуществляет строительный контроль за строительством Объекта.

5.1.5. На период выполнения строительно-монтажных работ Генподрядчик самостоятельно, по отдельным договорам и за свой счет осуществляет необходимые временные подсоединения к инженерным коммуникациям в местах, указанных Заказчиком, по представленным Генподрядчиком нагрузкам.

5.1.6. Заказчик может дать письменное распоряжение Генподрядчику на следующие изменения работ:

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, либо вид любой части работ;

- выполнить дополнительную работу, необходимую для ввода в эксплуатацию Объекта.

Если такие изменения влияют на цену и сроки выполнения работ, то они будут оформляться дополнительными соглашениями к Договору.

5.1.7. В случае возникновения по вине Генподрядчика перерывов в производстве строительно-монтажных работ на Объекте Генподрядчик организует и производит работы по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на Объекте в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных Генподрядчиком затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Генподрядчик обязан незамедлительно сообщить о таких ситуациях Заказчику и компенсировать в полном объеме Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возместить причиненные убытки.

5.1.8. Генподрядчик осуществляет разбивку осей и частей Объекта в соответствии с ПСД на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и несет ответственность за правильность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей.

5.1.9. Генподрядчик несет ответственность за правильную разметку выполняемых им конструкций по отношению к исходным точкам, линиям и высотам.

5.2. Скрытые строительные работы.

5.2.1. По отдельным видам строительно-монтажных работ и инженерных систем, подлежащих закрытию в связи с выполнением последующих работ, Генподрядчик обязан обеспечить освидетельствование скрытых работ с участием уполномоченного представителя Заказчика с составлением Акта освидетельствования скрытых работ в 3 (трех) экземплярах. К Акту освидетельствования скрытых работ прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых МТР, паспорта на МТР.

5.2.2. Никакие подлежащие закрытию строительно-монтажные работы не должны закрываться без освидетельствования с составлением соответствующего Акта, за исключением случая, если уполномоченный представитель Заказчика не является на приемку этих работ в назначенный Генподрядчиком срок, о чем  он обязан письменно информировать Заказчика за 3 рабочих дня до предполагаемого освидетельствования. Если представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием, то Генподрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.2.3. В случае если Заказчиком в Общий журнал работ внесены замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

5.2.4. Генподрядчик обязуется оформлять и передавать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» в трех экземплярах, в том числе один экземпляр на электронном носителе.

5.3. Устранение недостатков работ.

5.3.1. Если Заказчик обнаружит строительно-монтажные работы, которые выполнены с отступлениями от проектной и рабочей документации, требований технических регламентов, действующих в РФ, ухудшившими результат этих работ, либо с иными недостатками, которые делают их непригодными для использования, Генподрядчик обязан своими силами, за свой счет и без увеличения цены настоящего Договора в срок, установленный Заказчиком, устранить обнаруженные Заказчиком недостатки.

5.3.2. В случае неустранения Генподрядчиком в установленный срок выявленных недостатков Заказчик вправе по своему выбору уменьшить стоимость подлежащих оплате работ либо потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.3.3. Дефект, вызванный использованием приобретенных Генподрядчиком материалов, конструкций и изделий, несоответствующих проектной документации и настоящему Договору, устраняется за счет Генподрядчика. Устранение вышеуказанных дефектов не должно влиять на сроки производства работ по настоящему Договору.

5.3.4. Если во время выполнения строительно-монтажных  работ  станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Генподрядчика, а также потребовать возмещение убытков.

5.4. Общий и специальный журналы работ.

5.4.1. До начала работ на Объекте Заказчик заблаговременно направляет Генподрядчику для ведения учета выполненных работ на Объекте общий и специальные журналы работ, сброшюрованные, пронумерованные, скрепленные печатью и с регистрационной надписью органа государственного строительного надзора, с указанием номера дела в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и оформленные согласно Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7.

5.4.2. Общий журнал работ является основным документом, должен отражать весь ход производства работ, имеющих значение в договорных отношениях Генподрядчика и Заказчика (например, дата начала и окончания отдельных работ, сообщения об актах на скрытые работы, о задержках, связанных с выходом из строя строительной техники, технические просчеты и прочее), а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре. Данные общего журнала учета выполнения работ используются также и при составлении актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.4.3. Специальные журналы работ (журнал сварочных работ, журнал прокладки кабелей и др.), в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ.

5.4.4. Если уполномоченный представитель Заказчика не согласится с записями Генподрядчика, он должен изложить свое мнение в Общем журнале работ.

5.4.5. Генподрядчик обязан в десятидневный срок принять меры для устранения отмеченных Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения.

5.5. Порядок проведения опробования Оборудования и инженерных систем.

5.5.1. Все оборудование и инженерные системы, смонтированные на Объекте, подлежат индивидуальному и комплексному опробованию со сдачей результатов опробований Приемочной комиссии, назначаемой Заказчиком для этих целей.

5.5.2. Индивидуальное и комплексное опробование проводится в соответствии с программами испытаний, которые определяют состав, последовательность, и продолжительность операций по опробованию оборудования и инженерных систем.

5.5.3. Программы испытаний составляются Генподрядчиком, с последующим утверждением уполномоченным представителем Заказчика за 10 дней до готовности оборудования или систем к опробованию.

5.5.4. По результатам индивидуального и комплексного опробования Генподрядчик готовит соответствующие акты установленной формы, которые подписываются всеми членами Приемочной комиссии.

5.5.5. Генподрядчик гарантирует наладку инженерных систем на проектные режимы работы, включая функционирование этих систем в летний и зимний периоды, независимо от времени ввода Объекта в эксплуатацию.

6. Порядок обеспечения строительства Объекта материалами и оборудованием.

6.1. Обеспечение строительства Объекта необходимыми, в соответствии с ПСД, МТР осуществляет Генподрядчик.

6.2. Генподрядчик обязан предоставить Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта или протоколы о результатах испытания качества используемых им МТР, в том числе, данные об их пожарной и санитарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в РФ, а также, в случае необходимости, разрешения уполномоченных органов на их применение на территории РФ.

Вместе с оборудованием и материалами Генподрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию заводов-изготовителей и требуемые в соответствии с законодательством РФ сертификаты и разрешения. Содержание технической документации будет достаточным для выполнения работ по Договору, а также для обеспечения надежной и экономичной эксплуатации оборудования, своевременного проведения технического обслуживания оборудования, для возможности формирования заказа на запасные части и организации метрологического обеспечения, включая спецификацию сменных и запасных частей к оборудованию, паспорта, техническое руководство либо инструкцию по эксплуатации (техническому обслуживанию), инструкцию по монтажу, пуску и наладке (если эти вопросы не изложены в техническом описании), принципиальные и электрические схемы оборудования, документы, подтверждающие поверку, калибровку в РФ и методику поверки средств измерений и другую информацию, касающуюся эксплуатации оборудования и иного использования предмета Договора, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы.

6.3. Генподрядчик за свой счет осуществляет доставку приобретенных им МТР до места выполнения работ.

6.4. Генподрядчик гарантирует, что качество МТР, поставляемых им для выполнения строительно-монтажных и прочих работ на Объекте, будет соответствовать проектным решениям, строительным и иным нормам и правилам, действующим в РФ, а также согласованным с Заказчиком образцам.

6.5. В случае установления Генподрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генподрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и представить его Заказчику. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Генподрядчика. Генподрядчик обязан доукомплектовать оборудование в десятидневный срок с момента составления акта.

6.6. Ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации настоящего Договора МТР с момента их получения до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Генподрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Генподрядчик.

- Права и обязанности Генподрядчика.

Для выполнения Договора Генподрядчик обязуется:

7.1. В течение 30 (Тридцати) дней, следующих после вступления в силу Договора, разработать и предоставить на согласование Заказчику проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества и чертежи для строительства временных зданий и сооружений. При наличии замечаний Заказчика Генподрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком.

7.1.1. Начинать выполнение отдельных этапов работ только после заключения дополнительного соглашения, в котором прописываются сроки и виды работ, включаемых в очередной этап.

7.2. Обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ в соответствии с ПСД, в срок, предусмотренный Договором.

7.3. Нести все расходы, связанные с получением официальных разрешений и сертификатов на МТР, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также самостоятельно осуществлять их получение.

7.4. Выполнять своими силами входной контроль МТР, в том числе предмонтажную ревизию оборудования и поверку средств измерений.

7.5. Разработать и согласовать в органах ГИБДД альтернативные схемы движения специальных транспортных средств (скорая помощь, пожарные машины и пр.), не препятствующие возможности выполнения работ по строительству Объекта.

7.6. Осуществлять транспортировку к месту поверки, ревизии и обратно, сдачу, приемку, получение оборудования и материалов.

7.7. До подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительством нести ответственность за порчу материальных ценностей и результата работ, сохранять освещение, обозначения и ограждения в соответствующем порядке. В случае повреждения результатов работ, утраты либо порчи материалов и оборудования, выполнить за свой счет ремонт и/или поставить материально-технические ресурсы, аналогичные поврежденным, либо утраченным без изменения сроков выполнения работ.

7.8. Обеспечивать своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим авторский надзор и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые журналы, чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.9. Со дня подписания Сторонами акта передачи Генподрядчику строительной площадки (со дня допуска персонала Генподрядчика или его Субподрядчиков для выполнения работ по Договору) и до календарного дня, следующего за днем подписания Акта приемки объекта капитального строительством, организовать охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе, строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, Субподрядчикам, объектов, строительство которых не закончено, временных зданий и сооружений и иных строений, находящихся на строительной площадке. Генподрядчик также несет полную ответственность за риск уничтожения и повреждения указанных материальных ценностей.

7.10. Осуществлять контроль над всеми поступающими на строительную площадку и вывозимыми с территории строительной площадки материальными ценностями.

7.11. Доставить за свой счет и разместить на строительной площадке, а ко дню подписания Акта приемки объекта капитального строительства - демонтировать и вывезти за ее пределы, принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и коммуникации, другое имущество, необходимые для выполнения работ.

7.12. Вывозить строительный мусор, образующийся в ходе производства строительно-монтажных работ на Объекте.

7.13. Обеспечить выполнение на Объекте охраны территории необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения строительно-монтажных работ, а также мер по охране окружающей среды. Обезопасить также примыкающие к Объекту строения путем соблюдения указанных мероприятий. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории за свой счет. Назначить своего сотрудника, ответственного за соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и правил противопожарной безопасности на Объекте.

7.13.1. Генподрядчик обязуется не использовать контейнерную площадку Заказчика для складирования строительных отходов и прочих бытовых отходов.

7.13.2. При использовании коммунальных ресурсов Заказчика, Генподрядчик обязан заключить соответствующий договор возмещение коммун6альных затрат с учетом потерь и стоимости обслуживания оборудования и сетей Заказчика.

7.14. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение обязательств по Договору.

7.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе и при приемке работ.

7.16. Устранить за свой счет дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

7.17. При сдаче Объекта передать Заказчику по акту на русском языке спецификацию сменных и запасных частей к оборудованию, смонтированному  Генподрядчиком, а также паспорта, технические руководства либо инструкции по эксплуатации (техническому обслуживанию), инструкции по монтажу, пуску и наладке (если эти вопросы не изложены в техническом описании) оборудования, принципиальные и электрические схемы, сертификаты, документы, подтверждающие поверку, калибровку в РФ и методику поверки средств измерений и  другую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования оборудования, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы.

7.18. Немедленно поставить в известность Заказчика, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работы невозможным и (или) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.

7.19. В течение пяти календарных дней с даты подписания Договора представить Заказчику список своих уполномоченных представителей, с приложением копий соответствующих доверенностей, описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации.

7.20. Обеспечить выполнение работ квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом.

7.21. Обязать своего уполномоченного представителя участвовать в производственных совещаниях, проводимых Заказчиком для целей реализации условий Договора.

7.22. Извещать Заказчика и органы государственного строительного надзора о сроках завершения работ, подлежащих проверке в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности.

7.23. Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию на выполненные работы в трех экземплярах, в том числе один экземпляр на электронном носителе.

7.24. По запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях.

Генподрядчик имеет право:

7.25. Не приступать к работе, а начатую работу приостанавливать в случаях, когда имело место нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, которые препятствует исполнению Генподрядчиком условий Договора, а также при наличии других обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в установленный срок.

- Права и обязанности Заказчика.

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

8.1. Представить Генподрядчику список своих уполномоченных представителей, с описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации.

8.2. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, а именно:

- осуществлять контроль за соответствием выполняемых на Объекте строительно-монтажных работ, применяемых материалов проектным решениям, требованиям технических регламентов (строительных норм и правил, стандартов, технических условий и другим действующим в РФ нормативным документам в области строительства);

- осуществлять контроль за соблюдением Календарного графика производства работ;

- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий, материалов (технических паспортов, сертификатов и др.);

- осуществлять контроль выполнения геодезических работ;

- производить освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ с оформлением актов на освидетельствование скрытых работ;

-  осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной документации (исполнительных схем инструментальной съемки строительных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, Общего и специальных журналов работ);

- осуществлять контроль исполнения Генподрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, а также требований строительного контроля Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом;

- организовывать и принимать участие в проверках, проводимых органами государственного надзора.

Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа, в течение всего периода действия Договора, ко всем частям строительно-монтажных работ.

8.3. При обнаружении отступлений от требований технических регламентов (норм и правил, стандартов), ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, незамедлительно заявить об этом Генподрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки результата работы в Общем журнале работ, а также установить разумный срок для их устранения. Запись в Общем журнале работ является официальным извещением Генподрядчика о недостатках работ и является основанием для применения мер ответственности, установленных законодательством и Договором.

8.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

Заказчик имеет право:

8.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Генподрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

8.6. Давать предписание о приостановлении Генподрядчиком работ до установленного им срока, в порядке в следующих случаях:

- дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта;

- при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность  Объекта и находящихся вблизи его объектов;

- дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта в связи с применением МТР, не соответствующим пункту 6.4 Договора.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Генподрядчик. При этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

8.7. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата работы Генподрядчиком, при этом Заказчик оплачивает последнему часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Генподрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

8.8. Приглашать руководителей и специалистов Генподрядчика на проводимые планерки и совещания для рассмотрения вопросов, связанных с выполнением работ, а также создавать совместную с Генподрядчиком комиссию по расследованию аварий и несчастных случаев.

9.Сдача и приемка работ.

9.1. Порядок сдачи-приемки строительно-монтажных работ.

9.1.1. Для сдачи - приемки выполненных строительно-монтажных работ Генподрядчик не позднее 23-го числа текущего месяца предъявляет Заказчику выполненные работы и после приемки работ уполномоченными представителями Заказчика, предоставляет Заказчику не позднее 29-го числа текущего месяца документы, указанные в пунктах 3.2, 5.2, 5.4 Договора.

9.1.2. Заказчик в течение семи рабочих дней со дня получения извещения от Генподрядчика о его готовности предъявить объем выполненных работ за текущий месяц обязуется осмотреть работы и принять их или дать обоснованные замечания. Заказчик вправе отказать Генподрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной, технической и другой необходимой документацией.

9.1.3. Объем выполненных в отчетном месяце работ подтверждается после их промежуточной приемки путем подписания уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика:

- Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

9.1.4. Вышеуказанная промежуточная приемка Заказчиком выполненных Генподрядчиком работ за отчетный месяц не рассматривается Сторонами как приемка Заказчиком результата отдельного этапа работ в смысле статьи 753 Гражданского кодекса РФ, и осуществляется Сторонами лишь в целях проведения Заказчиком расчетов с Генподрядчиком за выполненные в соответствующем месяце объемы работ.

9.1.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

9.2. Порядок приемки смонтированного оборудования.

9.2.1. Завершение монтажа оборудования или какой-либо его технологически независимой части, должно быть оформлено Заказчиком и Генподрядчиком актом окончания монтажных работ, подписание которого означает готовность смонтированного оборудования к пусконаладочным работам.

9.2.2. Завершение пусконаладочных работ должно быть оформлено уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика соответствующим актом, подписание которого означает готовность оборудования для комплексного опробования.

9.2.3. Комплексное опробование оборудования должно быть завершено до приемки законченного строительством Объекта Заказчиком, т.е. до подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства.

9.2.4. До начала комплексного опробования оборудования Заказчик создает Приемочную комиссию, которая принимает результаты комплексного опробования.

9.2.5. К началу работы Приемочной комиссии Генподрядчик обязан предъявить Приемочной комиссии Исполнительную документацию на выполненные работы согласно РД-11-02-2006 (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

9.3. В случае обнаружения при приемке работы отступлений Генподрядчика от ПСД, от условий Договора, или обнаружения иных недостатков в работе, уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика составляется акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и Заказчиком устанавливается срок для их устранения Генподрядчиком.

При отказе Генподрядчика от подписания акта, указанного в настоящем пункте, в течение трех рабочих дней с момента получения извещения от уполномоченного представителя Заказчика об обнаруженных отступлениях (недостатках), Заказчик вправе привлечь для фиксации и качественной оценки обнаруженных отступлений (недостатков) третье лицо, имеющее соответствующее свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулирующей организацией. В этом случае Генподрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Генподрядчиком выявленных недостатков работ в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе уменьшить стоимость подлежащих оплате работ (в том числе за счет гарантийных удержаний) либо потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (в том числе расходов по выполнению работ третьим лицом).

9.4. Порядок приемки законченного строительством Объекта.

9.4.1. После окончания предусмотренных Договором строительно-монтажных и пусконаладочных работ, завершения комплексного опробования оборудования, Генподрядчик обязан письменно, не позднее, чем за 15 дней до начала  приемки работ, уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче.

9.4.2. Приемка Заказчиком законченного строительством Объекта производится Приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком, и оформляется Актом приемки объекта капитального строительства.

9.4.3. До приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией Генподрядчик обязан обеспечить проведение необходимых замеров и тестов представителями органов государственного надзора, с предоставлением их результатов членам Приемочной комиссии. Своевременный вызов представителей инспектирующих организаций, которые осуществляют архитектурно-строительный, санитарный, пожарный и другие виды надзора, а так же оплата их услуг по выдаче заключений, является обязанностью Генподрядчика.

9.5. Риск случайной гибели и случайного повреждения Объекта до подписания Акта приемки объекта капитального строительства несет Генподрядчик.

10.Специальные разрешения (лицензии) на выполнение работ.

10.1. Генподрядчик до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику все необходимые лицензии и (или) свидетельства, выданные саморегулирующей организацией, о допуске к работам (свидетельство СРО) выполняемым по Договору, как лично Генподрядчиком, так и силами привлекаемых им третьих лиц.

11.Гарантии.

11.1. Гарантийный срок эксплуатации Объекта – 5(Пять) лет.

11.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды выполненных строительно-монтажных работ имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств, либо смонтированное оборудование или инженерная система выйдет из строя, то Заказчик составляет Акт об выявленных недостатках. В Акте в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения недостатка и дата его устранения Генподрядчиком. После чего Акт направляется на согласование Генподрядчику. В случае отсутствия ответа Генподрядчика в срок более пяти дней или необоснованного отказа от рассмотрения Акта, Заказчик вправе привлекать для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, имеющее соответствующее свидетельство о допуске к видам работ, указанным в Акте, выданное саморегулирующей организацией. Затраты по привлечению третьего лица обязан нести Генподрядчик.

11.3. Устранение обнаруженных недостатков производится силами Генподрядчика в сроки, установленные Актом об выявленных недостатках. В случае неустранения Генподрядчиком выявленных недостатков работ в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе уменьшить стоимость подлежащих оплате работ (в том числе за счет гарантийных удержаний) либо потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (в том числе расходов по выполнению работ третьим лицом).

11.4. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов (недостатков).

11.5. Для выполнения работ по текущему обслуживанию Объекта в течение гарантийного срока Генподрядчик, по необходимости, немедленно обеспечит необходимые запчасти и направит специалиста на Объект.

12.Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения и других природных явлений, актов или действий государственных органов, а также забастовок или прочих подобных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно уведомить другие Стороны в письменном виде о начале и предполагаемом сроке действия и окончании указанных выше обстоятельств, однако, не позднее, чем  за 10 дней после их начала. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими документами Торгово-промышленной палаты РФ.

12.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ по Договору и составить новую сметную  документацию с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения дальнейших работ.

12.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон, по сравнению с их состоянием на момент заключения Договора, установленные  в Договоре обязательства по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующими образом откорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут действовать более 30 дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения Договора. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 дней, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения Договора.

13.Ответственность Сторон.

13.1. За нарушение сроков выполнения работ (как общего, так и отдельных видов работ), Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

13.2. За нарушение сроков устранения недостатков работы Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

13.3. За отказ от подписания акта, указанного в пунктах 9.3 и 11.2 Договора Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора.

13.4. За неисполнение Генподрядчиком указанной в пункте 7.11 Договора обязанности по вывозу за пределы строительной площадки принадлежащего Генподрядчику имущества Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

13.5 За нарушение сроков указанных в пункте 7.25 Договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

13.6. За нарушение условий пунктов 4.2, 5.2.1, 5.5.3, 6.2, 7.1, 7.5, 7.8, 7.12, 7.13, 7.17, 7.19, 7.23, 7.24, 9.4.3 Договора Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора.

13.7. Генподрядчик уплачивает указанные в пунктах 13.1-13.6 Договора неустойки и штрафы в течение пяти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае неоплаты неустойки (штрафа) в указанный срок Заказчик вправе уменьшить стоимость подлежащих оплате работ (в том числе за счет гарантийных удержаний) на сумму неоплаченной неустойки (штрафа), о чем должен быть в письменном виде уведомлен Генподрядчик.

13.8. В случае возникновения претензий со стороны подрядных организаций, привлеченных Генподрядчиком для выполнения работ, или со стороны третьих лиц к Генподрядчику, вызванных производством работ или другой деятельностью Генподрядчика, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.

13.9. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает Генподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен не по  обстоятельствам, за которые отвечает Генподрядчик.

13.10. Уплата неустойки (штрафы) и (или) возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств по Договору.

14.Прочие условия.

14.1. Договор может быть изменён по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

14.2. Во всем остальном, что касается Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством РФ.

14.3. После вступления в силу Договора переписка Сторон, результаты предыдущих переговоров, ранее согласованные условия договорных отношений Сторон по предмету Договора, существенным и иных условиям Договора, противоречащие или не соответствующие его положениям, теряют силу.

14.4. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его фактическому почтовому  адресу.

14.5. Весь документооборот по Договору необходимо выполнять на русском языке в согласованном Сторонами порядке.

15.Применимое право, арбитраж.

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, взаимоотношения Сторон по Договору будут регулироваться действующим законодательством РФ.

15.2 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

15.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору и не будут разрешены путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Кировской области.

17.Прекращение договорных отношений.

16.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

- нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ по Договору более чем на 30 дней;

- несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку окончания работ по Договору более чем на 30 дней.

16.2. В случае расторжения Договора Стороны руководствуются положениями Гражданского кодекса РФ.

18.Вступление Договора в силу.

17.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, если он не будет расторгнут и/или действие его не будет прекращено в порядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством РФ.

17.2. Договор подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для Генподрядчика и Заказчика, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

19.Адреса и реквизиты Сторон.

| Заказчик: |  | Генподрядчик: |
| --- | --- | --- |

ЧАСТЬ III  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Вид работ | Строительно-монтажные работы на основе проектно-сметной документации |
| 2. Объект | Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г. Кирове ичной, 32 в г. Кирове |
| 3. Место расположения объекта | г. Киров, ул. Мельничная, 32 |
| 4. Вид строительства | Новое строительство |
| 5. Основные технико-экономические характеристики объекта | Этажность здания -1 Размеры здания 18х42м В составе стоянки предусмотреть: теплая стоянка из 3-х боксов для 6-ти автомашин класса «Газель» 6х18 м (в том числе 1 бокс со смотровой ямой); бокс-мойка высокого давления; бытовые помещения, административное помещение, очистные сооружения для циркуляционного водоснабжения автомойки, бокс ТО и ремонта с двухстоячным подъемником; два складских помещения 6х18 м для хранения промышленных товаров (ворота одного из складов позволяют въехать еврофургону) в соответствии с прилагаемым планом очередности расположения боксов закрытой автостоянки. |
| 6. Конструктивное решение здания | Наружные стены и крыша — сэндвич панели (утеплитель-мин.вата) |
| 7.Инженерные сети и технологическое оборудование | Теплоснабжение — от ЦТП на территории предприятия, в соответствии с выданными ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» техническими условиями № 01-6182 от 28 декабря 2012 года Водоснабжение — от существующих сетей предприятия; канализация в существующие сети в соответствии с выданными ОАО «ККС» техническими условиями №7 от 15 января 2013 года. Электроснабжение — от ТП на территории предприятия. |
| 8. Благоустройство территории | Предусмотреть круговой подъезд к зданию стоянки с возможностью подъезда еврофургона или подъезд с возможностью разворота еврофургона. |

Приложение № 1

к части III Документации об открытом аукционе

Проектная документация

объекта «Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г. Кирове»

(размещена на официальном сайте в виде архивного файла)

Приложение № 2

к части III Документации об открытом аукционе

Сметная документация

объекта Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г. Кирове»

(размещена на официальном сайте в виде архивного файла)

ЧАСТЬ IV. ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма №1 «Опись документов»

Опись документов, предоставляемых для участия в открытом аукционе (указать наименование открытого аукциона).

Настоящим (наименование организации – участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в аукционе (указать наименование открытого аукциона) нами предоставляются следующие документы:

| № | Наименование документа | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Форма №2

Рекомендуемая форма заполнения первой части заявки

Заявка на участие в аукционе.

Изучив документацию на право заключения договора генерального подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г. Кирове», сообщаем о согласии выполнить работы, соответствующие требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе.

Предмет контракта: право заключения договора генерального подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г. Кирове»

К участию в аукционе допускаются участники размещения заказа, отвечающие установленным законодательством Российской Федерации и настоящей аукционной документацией требованиям, предъявляемым к поставке товара  по предмету аукциона.

| Характеристики работ (заполняется в соответствии с Технической частью) | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- |

Примечание:

Участник размещения заказа вправе представить дополнительную информацию по требованиям, перечисленным в Технической части.

Форма №3

Анкета участника размещения заказа

(Сведения об организации,ИП)

(рекомендуемая форма заполнения второй части заявки)

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Сведения об организационно-правовой форме (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Электронный адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| ИНН |  |
| Реквизиты для заключения контракта: |  |
| текущий счет/расчетный счет /корр.счет |  |
| наименование банка |  |
| БИК банка |  |
| КПП |  |
| ОКПО |  |
| ОКОНХ |  |
| ОГРН |  |

ЧАСТЬ V ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

# Цель: определение начальной максимальной цены контракта на право заключения договора генерального подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г. Кирове»

Источник информации: Сводный сметный расчет стоимости строительства, подготовленный ООО «НижегородПроектЦентр», получивший положительное заключение государственной экспертизы № 43-1-6-04-69-13 от 26.06.2013 г.

- Стоимость строительных работ: 19 605,73 тыс. руб.

- Стоимость монтажных работ: 2 369,63 тыс.  руб.

- Стоимость оборудования, мебели и инвентаря: 8 399,78 тыс. руб.

- Стоимость пуско-наладочных работ: 7,86 тыс. руб.

- НДС 18%: 5 468,94 тыс. руб.

- Общая сумма контракта: 19 605,73 + 2 369,63 + 8 399,78  + 7,86 +  5 468,94 = 35 851, 94  тыс. руб.

# Text boxes

##### Федеральное государственное унитарное предприятие "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и  социальной защиты

##### Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Федеральное государственное унитарное

предприятие "Кировское протезно-

ортопедическое предприятие" Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

______________ А.П.Злобин

«29» июля  2013 года

ЭА/2-2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

# ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на предмет: «Право заключения договора генерального подряда на выполнение

комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г. Кирове»

г. Киров, 2013 год